|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos cumplido la mayoría de las actividades planificadas dentro de los tiempos establecidos. Logramos completar la definición de requerimientos, el diseño de base de datos y la estructura inicial del sistema. Algunos ajustes en el frontend tomaron más tiempo del previsto debido a compatibilidades entre librerías, pero se compensó con un buen ritmo en backend. Entre los factores que facilitaron el avance destacan la coordinación semanal con mi compañera Jazmín, el uso constante del tablero Kanban y la división clara de tareas. Como dificultad principal, el tiempo limitado por la práctica profesional ha exigido una planificación más precisa y sesiones de trabajo concentradas los fines de semana.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? El principal desafío ha sido equilibrar el tiempo entre las responsabilidades laborales y el desarrollo del proyecto. Para enfrentar esto, organizamos un calendario compartido y dividimos tareas según nuestras fortalezas: Jazmín se enfocó en la interfaz y validación visual, mientras yo asumí la lógica del backend y la conexión a la base de datos. También enfrentamos algunos problemas técnicos con la integración de módulos, los cuales resolvimos utilizando documentación oficial y pruebas iterativas. Adoptar Kanban y hacer revisiones cortas nos permitió ajustar prioridades sin afectar los plazos generales.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi desempeño ha sido comprometido y constante. He mantenido un enfoque práctico, priorizando la funcionalidad y la estabilidad del sistema. Destaco la comunicación efectiva con mi compañera y el cumplimiento de entregas intermedias. Sin embargo, puedo mejorar en la documentación técnica y en la automatización de pruebas, ya que tiendo a centrarme más en el desarrollo directo que en los reportes o pruebas formales. Planeo reforzar esto en la siguiente fase.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud está relacionada con la integración final del sistema: asegurar que los módulos de backend y frontend se comuniquen sin errores, especialmente en la parte de reportes exportables. También quisiera confirmar con el docente si es necesario incluir una capa adicional de autenticación avanzada o si basta con el sistema actual de roles y permisos básicos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no es necesario redistribuir las tareas, ya que la división actual ha funcionado bien. No obstante, planeamos incluir una nueva actividad enfocada en testing y validación funcional conjunta, donde ambos participaremos en la revisión integral del sistema antes de la entrega final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo con Jazmín ha sido muy positivo. Hemos mantenido una comunicación constante, respeto por los tiempos y una clara división de responsabilidades. Ambos aportamos ideas y soluciones de manera complementaria, lo que ha facilitado el avance del proyecto. Como aspecto a mejorar, podríamos dedicar más tiempo a revisar el diseño visual en conjunto para asegurar coherencia entre la interfaz y la estructura técnica. En general, el trabajo grupal ha sido colaborativo, equilibrado y con una buena dinámica profesional.