Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta segunda fase avanzamos considerablemente en el desarrollo del proyecto “Diseño e Implementación de una Página Web que Gestiona el Desempeño del Personal en el Área de Logística”. Cumplimos con el registro de empleados y asignación de tareas, el diseño de la base de datos y la conexión entre backend y frontend. Además, comenzamos la implementación de dashboards con indicadores de productividad y el módulo de reportes automáticos. El trabajo se ha mantenido dentro de los tiempos planificados y refleja un progreso constante. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos definidos en la Fase 1 se mantienen vigentes, ya que continúan alineados con las metas del proyecto. El propósito general sigue siendo diseñar e implementar una aplicación web que permita gestionar y evaluar el desempeño del personal en el área de logística. Los objetivos específicos, centrados en registrar empleados, medir productividad, generar reportes y evaluar la eficiencia, siguen siendo pertinentes y alcanzables. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil Kanban, que ha permitido distribuir tareas y monitorear avances de manera flexible. Agregamos reuniones semanales para coordinar el progreso, revisar tareas pendientes y resolver imprevistos de forma oportuna. Esta dinámica ha fortalecido la comunicación del equipo y favorecido la continuidad del proyecto. |
| Evidencias de avance | Las evidencias incluyen capturas del sistema funcional, código fuente actualizado, modelo de datos y resultados de las pruebas iniciales. Estos elementos demuestran el cumplimiento de los objetivos y la correcta aplicación de herramientas como Django, React y PostgreSQL, junto con buenas prácticas de desarrollo web y control de versiones. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Analizar requerimientos de sistemas informáticos | Historias de usuario | Google Docs, PC, Internet | 2 semanas | Jaime y Jazmín | Completada sin dificultades; los requerimientos se documentaron de forma clara | Completado |  |
| Diseñar estructuras de datos y arquitectura de sistemas | Diagramas UML y modelo de datos | Draw.io, Lucidchart, PostgreSQL | 2 semanas | Ambos | Se actualizó el modelo de datos para reflejar nuevas métricas | Completado | Ajuste menor en relaciones de tablas |
| Programar soluciones de software aplicando buenas prácticas | Lógica de negocio y conexión a base de datos | Django, PostgreSQL | 2 semanas | Jaime | Integrado con éxito al frontend, se añadió validación de roles | Completado | Ajuste en autenticación y endpoints |
| Desarrollar interfaces web funcionales y usables | Diseño de vistas e integración visual | React | 2 semanas | Jazmín | Se realizaron ajustes por compatibilidad de librerías | En curso | Ajuste visual y optimización de componentes |
| Aplicar técnicas de aseguramiento de calidad de software | Pruebas funcionales (login, reportes y tareas) | Selenium, datasets de prueba | 1 semana | Ambos | En ejecución; resultados positivos iniciales | En curso | Se amplió el rango de pruebas |
| Implementar herramientas de inteligencia de negocios | Dashboards y reportes exportables | Chart.js, PostgreSQL, React | 1 semana | Ambos | En integración; requiere ajuste en rendimiento | En curso | Ajuste en rendimiento y diseño visual |
| Gestionar proyectos informáticos con metodologías ágiles | Integración y presentación final | PowerPoint, Gamma.app, PC | 1 semana | Ambos | Planificada para la siguiente fase | No iniciada |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El desarrollo del proyecto ha sido en general positivo y constante. Los principales factores que facilitaron el avance fueron la buena comunicación entre los integrantes, la organización mediante la metodología Kanban y la experiencia previa de ambos en desarrollo web. Estas condiciones nos permitieron distribuir el trabajo de manera equitativa y mantener una visión clara de las tareas en curso. Entre las dificultades, destacamos la limitación de tiempo por la práctica profesional y la carga académica, así como algunos ajustes técnicos en la compatibilidad entre frontend y backend. Para enfrentarlas, planificamos sesiones de trabajo los fines de semana, realizamos reuniones breves de seguimiento y priorizamos las tareas más críticas, lo que nos permitió mantener el ritmo planificado sin comprometer la calidad del proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: No fue necesario eliminar ninguna actividad del plan original. Sin embargo, realizamos ajustes en el orden de ejecución de algunas tareas. Decidimos adelantar la integración entre el backend y el frontend antes de completar las pruebas unitarias, con el fin de detectar errores de comunicación entre módulos de forma temprana. Esta decisión permitió optimizar tiempos y mejorar la estabilidad general del sistema. En el resto del plan, las actividades se han mantenido según lo proyectado, lo que demuestra que la planificación inicial fue realista y efectiva.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La única actividad que aún no se ha iniciado corresponde a la presentación final, la cual está planificada para la siguiente fase del proyecto. Las actividades que presentan un leve retraso son las relacionadas con la generación de reportes exportables, principalmente por la necesidad de ajustar el formato de salida y optimizar el rendimiento en la carga de datos. Para resolverlo, Jaime continuará trabajando en la optimización de consultas y endpoints del backend, mientras Jazmín ajustará la estructura visual y las funciones de exportación. Con esta división de tareas, esperamos completar la fase sin afectar los plazos ni los entregables establecidos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.